Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 февраля 2016 г.                                                                            № 16

с.Новый Егорлык

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Новоегорлыкского сельского поселения»

за 2015г.

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за 2015 г (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Новоегорлыкского

сельского поселения:                                                      В.В.Кагальницкий

Приложение к распоряжению

Администрации Новоегорлыкского сельского

поселения от 19.02.2016 № 16

Отчет о

реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения»

за 2015г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2015г. [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет | местный бюджет |  | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| Подпрограмма 1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А., специалист по доходам Коломиец В.Д. | Модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность, разработка документов для расчета субсидий на возмещение предприятию части платы граждан населения за холодное водоснабжение | весь период | 192,4 |  | 170,6 |  |  | 21,8 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Скосарь Н.В., вед. спец. по ЖКХ Криворота Н.А | Увеличение количества светильников уличного освещения, бесперебойное функционирование имеющейся сети уличного освещения, тех обслуживание уличного освещения | весь период | 1209,6 |  |  |  |  | 1209,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Прочие расходы по благоустройству |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, содержание территории поселения в чистоте |  | 226,6 |  |  |  |  | 226,6 |  |  |  |