Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 февраля 2016 г.                                                                                                  № 8

с.Новый Егорлык

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Новоегорлыкского

сельского поселения:                                        В.В.Кагальницкий

Приложение к распоряжению

Администрации Новоегорлыкского сельского

поселения от 19.02.2016 №8

отчет о

реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2015 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  | местный бюджет |  | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| - подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 747,8 | 726,7 |  |  | 0,0 |  | 21,1 |  | 0,0 |  |
| строительный контроль по содержанию автомобильных дорог | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 5,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,6 |  | 0,0 |  |
| изготовление проекта организации дорожного движения | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 83,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 83,2 |  | 0,0 |  |
| изготовление тех.паспортов на автомобильные дороги | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 171,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 171,7 |  | 0,0 |  |
| Грейдирование внутрипоселковых автомобильных дорог | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | II-IV квартал | 382,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 382,5 |  | 0,0 |  |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разметка пешеходного перехода по ул.Красной | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | Повышение безопасности дорожного движения | весь период | 8,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 8,8 |  | 0,0 |  |  |
| проведение информационно - пропагандисткой работы среди школьников | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Новоегорлыкского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра!» | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Новоегорлыкского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |