Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2017 г.                                                                                                  № 25

с.Новый Егорлык

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Обеспечение

качественными  жилищно-коммунальными

услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Новоегорлыкского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                         Е.В.Григоренко

Приложение к распоряжению

Администрации Новоегорлыкского

Сельского поселения

от 10.03.2017  № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за  2016

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.10.2013 № 202 (действующая редакция от 30.12.2016 № 40).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Новоегорлыкского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2.  «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средства в размере  1 521,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1 452,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 49,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 96,8 % или 1 521,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет –1 402,1 тыс. рублей или  96,5%

- областной бюджет – 48,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 53,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 4,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 49,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 98,1 % или 52,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет –4,2 тыс. рублей или 95,5%;

- областной бюджет – 48,2 тыс. рублей или 98,4%;.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основного мероприятие : возмещение субсидий предприятию части платы граждан населения за холодное водоснабжение .

.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1 519,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 519,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 1 469,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) На оплату лимитов уличного освещения. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 1 117,6 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного -155,7 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных городков, приобретение запчастей на косилку. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета -158,6 тыс.рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения»

за  2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» | всего | 1572,5 | 1521,4 |
|  |  | областной бюджет | 49,0 | 48,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1523,4 | 1473,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | субсидии на возмещение предприятию части платы граждан населения за холодное водоснабжение | всего | 53,4 | 52,4 |
|  |  | областной бюджет | 49,0 | 48,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,4 | 4,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения, в том числе оплата за уличное освещение | всего | 1355,8 | 1310,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1355,8 | 1310,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 163,4 | 158,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 163,4 | 158,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 75,0 | 50,0 | 55,0 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Новоегорлыкского сельского поселения | процентов | 80,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м | 49130 | 49130 | 49130 |  |
| 2.2. | Уборка территории | га | 350 | 350 | 373 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | га | 350 | 350 | 373 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 16,2 | 16,2 | 13,36 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Ведущий специалист Криворота Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | поддержание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | объекты коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения, в том числе оплата уличного освещения | Ведущий специалист Криворота Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 1310,4 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Услуги по санитарному благополучию территории | Ведущий специалист Криворота Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 65,9 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории, покос сорной растительности | Ведущий специалист Криворота Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 92,7 тыс. руб, |  |