Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2017                                                                              № 30

с. Новый Егорлык

Об утверждении  отчета  о реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Новоегорлыкского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                                   Е.В.Григоренко

Приложение

к распоряжению Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения

от 10.03.2017 № 30

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоегорлыкского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за  2016 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.10.2013 № 201 (в редакции с изменениями).

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоегорлыкского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере   1873,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 242,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1630,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по программе составило 88,0 % или 1647,5 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 99,0 % или 239,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 86,3 % или 1407,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 6636,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 242,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1630,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по программе составило 88,0 % или 1647,5 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 99,0 % или 239,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 86,3 % или 1407,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоегорлыкского сельского поселения.

В 2016 году на территории Новоегорлыкского сельского поселения было частично отремонтировано 0,7 км. На реализацию мероприятия подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1345,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 242,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1103,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в предусмотренный срок на сумму 1120,1 тыс. рублей. Средства освоены на 83,2 %.

Основное мероприятие 1.6. Гравийное покрытие  по ул. Дубинина с. Новый Егорлык.

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусмотрено средств в размере 1345,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 239,8тыс. рублей;

- местный бюджет – 1105,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме и в предусмотренный срок. Средства освоены на 83,2 %.

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Новоегорлыкского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 527,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 527,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 527,4 тыс. рублей или 100,0%.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоегорлыкского сельского поселения» муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения общеобразовательными учреждениями Новоегорлыкского сельского поселения организованы тематические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» в  2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 2.

Итоги расчета следующие: 1 показатель соответствует установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнен на 100% и доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог не изменилась и составляет 59,0%.

По показателю количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий фактические значения составили 0 человек при плане 0 человек. Показатель соответствует установленным интервалам значений и равен 100,0 %.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где

## E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

Показатель-индикатор по тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) не оценивался в связи с отсутствием исходных данных

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 1, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 88,0 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к эффективному уровню исполнения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа «Развитие транспортной системы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1873,0 | 1647,5 |
|  |  | областной бюджет | 242,2 | 239,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1630,8 | 1407,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1345,6 | 1120,1 |
|  |  | областной бюджет | 242,2 | 239,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1103,4 | 880,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Гравийная насыпь по ул.Дубинина с. Новый Егорлык | всего | 499,7 | 499,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 499,7 | 499,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками по ул.Красной | всего | 527,4 | 527,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 527,4 | 527,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 70,8 | 59,0 | 59,0 | в рамках предусмотренного финансирования |
| 1.2 | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 1.3 | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения | В 2016 году на территории Сальского района было частично отремонтировано 1,15 км. |  |
| 1.6 | Гравийная насыпь по ул.Дубинина с. Новый Егорлык | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 10.01.2016 | 31.12.2016 | 10.01.2016 | 31.12.2016 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | X | 31.12.2016 | X | 31.12.2016 |  | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоегорлыкского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоегорлыкского сельского поселения» |
| 2.1 | Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками по ул.Красной |  |  |  |  |  | Развитие и повышение эффективности профилактики детского травматизма на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Развитие и повышение эффективности профилактики детского травматизма на территории Новоегорлыкского сельского поселения |  |
| 2.2 | Проведение информационно – пропагандисткой работы среди школьников | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Развитие и повышение эффективности профилактики детского травматизма на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Проведение тематических мероприятий |  |
| 3.1 | Контрольное событие подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоегорлыкского сельского поселения» | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |