Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 апреля  2016 г.                                                                            № 34

с.Новый Егорлык

О внесении изменений в распоряжение №16 от 19.02.2016г

«Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Новоегорлыкского сельского поселения»

за 2015г.

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения», с представлением Сальской городской прокуратуры  по принятию эффективных мер  по неукоснительному исполнению требований законодательства

Р а с п р я ж а ю с ь:

1.Внести изменения в распоряжение №16 от 19.02.2016г «Об утверждении отчета о  реализации муниципальной  программы Новоегорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за 2015г.

2.Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоегорлыкского

сельского поселения:                                                      В.Ф.Скосарь

Приложение к распоряжению

Администрации Новоегорлыкского сельского

поселения от 27.04.2016 №34

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» за  2015

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Новоегорлыкского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2.  «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено средств в размере  1 785,1 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1 494,3 тыс. рублей;

- бюджет района- 80,3 тыс.рублей;

- областной бюджет – 210,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по программе составило 1 628,6 тыс. рублей  или 91,2 % , в том числе:

- местный бюджет – 1 458,0 тыс. рублей или 97,6 %.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2015 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2015 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2015 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 318,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 27,2 тыс. рублей;

- бюджет района- 80,3 тыс.рублей;

- областной бюджет – 210,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 60,5 % или 192,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 80,1 % или 21,8 тыс. рублей.

- бюджет района- 0,0 тыс.рублей;

- областной бюджет – 81,0% или 170,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 1734 от 29.05.2015 г финансирование предоставлялось «На возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» за холодное водоснабжение ООО «Водник» сумма перечисленных средств составила 185,4 тыс.рублей.

Сроки выполнения работ на сумму 80,3 тыс.рублей по муниципальному контракту на изготовление ПСД «Буровой разведочно -эксплутационной скважины» до 30.04.2016г

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 1 467,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 467,1 тыс. рублей;.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 97,9 % или 1 436,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) № 16004 от 01.01.2015 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 1113,2 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 1082,2 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного -127,4 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, детских спортивных площадок, энтомологические исследования,  приобретение газонокосилки. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета -226,7 тыс.рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения»

за  2015

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» | всего | 1785,1 | 1628,6 |
|  |  | областной бюджет | 210,5 | 170,6 |
|  |  | районный бюджет | 80,3 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1494,3 | 1458,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 318,0 | 192,4 |
|  |  | областной бюджет | 210,5 | 170,6 |
|  |  | районный бюджет | 80,3 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 27,2 | 21,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 1240,4 | 1209,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1240,4 | 1209,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 226,7 | 226,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 226,7 | 226,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 10,1 | 8,1 | 0,0 | Отсутствие бюджетных средств |
| 1.3. | уровень газификации Новоегорлыкского сельского поселения | процентов | 80,0 | 100,0 | 80,0 | Проводятся мероприятия по газификации с.Романовка для улучшения показателя |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. | 49130 | 49130 | 49130 |  |
| 2.2. | Уборка территории | га | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | га | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность, разработка документов для расчета субсидий на возмещение предприятию части платы граждан населения за холодное водоснабжение | Ведущий специалист по ЖКХ Криворота Н.А., специалист по доходам Коломиец В.Д. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 192,4 тыс. руб | Сроки выполнения работ на сумму 80,3 тыс.рублей по муниципальному контракту на изготовление ПСД «Буровой разведочно -эксплутационной скважины» до 30.04.2016г |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Криворота Н.А | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 1209,6 тыс. руб |  |
| 2.2. | противоклещевая обработка | Ведущий специалист Скосарь Н.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 48,6 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории | Ведущий специалист Криворота Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 15,0 тыс. руб, |  |
| 2.4 | Покос сорной растительности | Ведущий специалист Скосарь Н.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 57,3 тыс. руб, |  |
| 2.5 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Новоегорлыкского сельского поселения | Ведущий специалист Криворота Н.А. | X | 31.12.2015 | X | 31.12.2015 |  |  |  |